**Chiffrage financier :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Intervenant | Temps (en jour) | Coût par jour | Total coût |
| **Fonctionnel :** |  |  |  |  |
| Création base de données | Mathieu Tibaldi | 1 | 600 | 600 |
| Expression des besoins et fonctionnalités | Maxime Malecot et Mathieu Tibaldi | 2 | 1200 | 2400 |
| Planification des tâches | Mathieu Tibaldi | 1 | 600 | 600 |
| **TOTAL FONCTIONNEL :** |  | **4** |  | **3 600** |
| **Application C :** |  |  |  |  |
| Design de l’application | Mathieu Tibaldi | 1 | 600 | 600 |
| Mise en place de la base de données | Maxime Malecot | 2 | 600 | 1200 |
| Export et fusion des bases | Mathieu Tibaldi | 4 | 600 | 2400 |
| Développement en C | Maxime Malecot et Mathieu Tibaldi | 8 | 1200 | 9600 |
| **TOTAL APPLICATION C :** |  | **15** |  | **13 800** |
| **Design Web :** |  |  |  |  |
| Charte graphique | Maxime Malecot et Mathieu Tibaldi | 0.5 | 600 | 600 |
| Maquette | Maxime Malecot | 0.5 | 600 | 300 |
| **TOTAL DESIGN WEB :** |  | **1** |  | **900** |
| **Application Web :** |  |  |  |  |
| Intégration html | Maxime Malecot | 3 | 600 | 1800 |
| Développement php | Maxime Malecot et Mathieu Tibaldi | 6 | 1200 | 7200 |
| Développement javascript | Mathieu Tibaldi | 2 | 600 | 1200 |
| Développement AJAX | Maxime Malecot | 2 | 600 | 1200 |
| **TOTAL APPLICATION WEB :** |  | **13** |  | **11 400** |
| **Application JAVA :** |  |  |  |  |
| Design de l’application | Mathieu Tibaldi | 0.5 | 600 | 300 |
| Développement Java | Maxime Malecot et Mathieu Tibaldi | 6 | 1200 | 7200 |
| **TOTAL APPLICATION JAVA :** |  | **6.5** |  | **7 500** |
| **TOTAL :** |  | **39.5** |  | **37 200** |